R701-4

Handboek 'Ken je tunnel'

Een template en gebruiksaanwijzing voor een tunnelspecifiek handboek

Handboek 'Ken je tunnel'

Een template en gebruiksaanwijzing voor een tunnelspecifiek handboek

Inhoudsopgave

##### 0	Toelichting	6

  - Aanleiding en doel	6

  - Doelgroep	6

  - Bijzonderheden	6

  - Handboek in drie delen	7

  - Randvoorwaarden	7

  - Praktijkvoorbeelden	7

  - Gebruik van dit template en gebruiksaanwijzing	7

##### Tunnelpaspoort	8

##### Tunnelbeheer	13

##### Tunneltijdlijn	18

Handboek in drie delen

Om structuur aan te brengen in de informatie en het beheer van het handboek te vereenvoudigen, is gekozen voor een handboek in drie delen:

1

Tunnelpaspoort

2

Tunnelbeheer

3

Tunneltijdlijn

##### Tunnelpaspoort	8

  - Het verhaal van de tunnel	8

    - Inleiding	8

    - Aanleiding van de tunnel	8

    - Functies van de tunnel	8

    - Bouwhistorie van de tunnel	8

    - Beleving van de tunnel	8

    - Bijzondere feiten van de tunnel	8

  - Objectbeschrijving	9

    - Algemeen	9

    - Tracé	9

    - Alignement	9

    - Toeritten, afritten, dienstwegen	9

    - Dienstgebouwen	9

    - Veiligheidsconcept	9

    - Bediening	9

  - Bouwwijze	10

| 1.3.1 | Tunnel | 10 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2 | Fundering van de tunnel | 10 |
| 1.3.3 | Tunnelmonden | 10 |
| 1.3.4 | Vluchtroute | 11 |
| 1.3.5 | Toeritten en dienstwegen | 11 |
| 1.3.6 | Gebouwen | 11 |
| 1.3.7 | Waterhuishouding | 11 |
| 1.3.8 | Overige | 11 |

  - Voorzieningen	11

    - Tunneltechnische installaties	11

    - Verkeerstechnische installaties	11

    - Bediening / verkeerscentrale	11

    - Installaties van derden	12

    - Overige voorzieningen	12

    - Brandwerendheid	12

  - Certificeringen	12

  - Vergunningen	12

  - Overige bijzonderheden	12

  - Overzicht bijlagen en referenties	12

##### Tunnelbeheer	13

  - Assetmanagement	13

    - Visie, strategie, planvorming	13

    - Huidige situatie	13

    - Uitgangspunten	13

    - Methodisch kader	13

    - Informatiebeheer en informatiesystemen	13

  - Tunnelbeheerorganisatie	13

    - Positionering tunnelbeheer in lijnorganisatie	13

    - Betrokkenheid tunnelbeheer in projecten	13

    - Tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte	14

    - Bevoegd gezag	14

    - Processen en functionarissen	14

    - Organisatiemodel	14

  - Veiligheidsfilosofie	14

  - Veiligheidsorganisatie	14

    - Bediening	14

    - Weg- en/of tunnelinspecteur	15

    - Veiligheidsregio	15

    - Overige betrokken organisaties	15

  - Instandhoudingsstrategie	15

    - Preventief onderhoud (gepland)	15

    - Correctief onderhoud en faaldefinities (storingen)	15

    - Inspecties	15

    - Functionele testen	15

    - Certificeringen	15

    - Garanties	15

    - Rapportages en informatievoorziening	16

    - Bediening tijdens onderhoud	16

  - Instandhoudingsorganisatie	16

    - Tunnelbeheer	16

    - Opdrachtnemer instandhouding	16

    - Overige betrokken partijen	16

  - Overlegstructuur	16

| 2.7.1 | Operationeel overleg | 16 |
| --- | --- | --- |
| 2.7.2 | Beheeroverleg | 16 |
| 2.7.3 | Veiligheidsoverleg | 16 |
| 2.7.4 | Overige overleggen | 16 |

  - Programmering / financiële stromen	16

  - Overzicht bijlagen en referenties	17

##### Tunneltijdlijn	18

  - Oorsprong	18

  - Overzicht gebeurtenissen en mijlpalen	18

  - Gebeurtenis 1	18

    - Inleiding	18

    - Aanleiding	18

    - Globale planning	18

    - Omvang	19

    - Aanpak	19

    - Bewijsvoering	19

    - Aandachtspunten voor de toekomst	19

    - Overige bijzonderheden	19

  - Overzicht bijlagen en referenties	19

##### Colofon	20

## 0	Toelichting

### Aanleiding en doel

Voor wegtunnels ligt een hoop informatie vast in het veiligheidsbeheersplan, de onderliggende plannen en het as-builtdossier of het technische constructiedossier. Er ligt echter ook veel informatie níet vast en is enkel aanwezig in de hoofden van de betrokkenen. dat betreft veelal specifieke uitgangspunten, ontwerpbeslissingen, uitvoeringszaken, exploitatieaspecten, weetjes, voorvallen, etc. daarnaast is niet altijd inzichtelijk waar en in welke documenten bepaalde informatie vindbaar is en welke personen betrokken zijn of betrokken zijn geweest in het verleden.

dit handboek ‘ken je tunnel’ heeft tot doel bijzonderheden die nergens vastgelegd zijn te bundelen in een compact overzicht. Het handboek heeft niet als doelstelling om compleet en volledig te zijn. Het stipt de bijzonderheden aan die er zijn; het geeft een overzicht van de betreffende tunnel, de toegepaste bouwwijze, aanwezige voorzieningen, belangrijke historische gebeurtenissen en de wijze waarop de exploitatie, het beheer en de instandhouding zijn georganiseerd. Het document is daarmee een prikkel om verder onderzoek te doen of andere archiefdocumenten te analyseren.

Het uitgangspunt is om datgene vast te leggen wat een ‘goed tunnelbeheerder’ zou moeten weten. Het vormt daarmee tevens een overkoepelend document dat gebruikt kan worden als eerste informatie- bron voor startende medewerkers binnen de beheerorganisatie.

deze template is qua format en inhoud opgezet om te vullen voor één specifieke wegtunnel. Het is echter ook mogelijk om dit handboek vorm te geven voor meerdere tunnels binnen één beheerorganisatie.

### Doelgroep

De doelgroep van dit document betreft de tunnelbeheerorganisatie. Het document vormt een naslag- werk voor het team en haar stakeholders, waaronder de bedienorganisatie, de onderhoudsaannemer, de projectorganisatie(s) voor renovatieprojecten en functionele aanpassingen, etc. daarnaast vormt het handboek een goed verstrekpunt voor nieuwe medewerkers in deze organisaties.

Het handboek is eigendom van de tunnelbeheerder. Hij houdt het handboek zelf actueel of laat dit door projecten doen als onderdeel van de oplevering.

Het handboek is primair niet bedoeld voor juridische doeleinden, zoals het informeren van het bevoegd gezag, veiligheidsbeambte of openbare hulpdiensten.

### Bijzonderheden

Het handboek dient zicht te focussen op bijzonderheden. dit gaat veel breder dan enkel tunnelveilig- heid. Het betreft technische-, bestuurlijke-, organisatorische-, procedurele- en omgevingszaken. Het is zeker niet de bedoeling om het veiligheidsbeheerplan of het tunnelveiligheidsdossier over te schrijven dan wel samen te vatten. Het handboek is juist bedoeld voor bijzonderheden die niet eenvoudig in het archief of tunnelveiligheidsdossier vindbaar  zijn.

Wel dient het handboek zelfstandig leesbaar te zijn, wat impliceert dat bepaalde informatie, in samen- gevatte vorm, overgenomen dient te worden uit bestaande documenten. Verwijs daarbij naar de vindplaats van de meer gedetailleerde informatie.

### Handboek in drie delen

Om structuur aan te brengen in de informatie en het beheer van het handboek te vereenvoudigen, is gekozen voor een handboek in drie hoofdstukken, te weten:

    - Hoofdstuk 1: Het ontstaan, hoe en waarom de tunnel is ontstaan

    - Hoofdstuk 2: Het beheer, hoe de tunnel in stand wordt gehouden

    - Hoofdstuk 3: De tijdlijn, wat er wanneer is gebeurd

Hoofdstuk 1 is het minst veranderlijk. Hoofdstuk 2 dient enkel geactualiseerd te worden indien de wijze van het beheer, de instandhouding en de exploitatie wijzigt of bijzonderheden met zich mee- brengt. Hoofdstuk 3 wordt aangevuld met alle relevante gebeurtenissen.

In de volgende hoofdstukken wordt de indeling per hoofdstuk gegeven en wordt per paragraaf aan- gegeven welke informatie hierin vastgelegd kan worden. Niet alles is voor iedere tunnel van toepassing. daarnaast zijn er altijd bijzonderheden denkbaar waar dit template niet voorziet. Voeg dan ook para- grafen toe of laat paragrafen weg naar eigen wens en behoefte.

### Randvoorwaarden

Ook voor dit handboek geldt dat het cruciaal is de inhoud actueel te houden. Nieuwe bijzonderheden of gebeurtenissen dienen vastgelegd te worden om te voorkomend dat ze wederom enkel in de hoofden van mensen bekend zijn. dit vergt discipline en het benoemen van een eigenaar van het  document.

Om de totale omvang behapbaar te houden, is het zaak de inhoud te beperken tot maximaal zo’n 100 pagina’s. Hierbij kan de volgende onderverdeling als richtlijn worden gehanteerd:

    - Hoofdstuk 1: ca. 20 pagina’s

    - Hoofdstuk 2: ca. 40 pagina’s

    - Hoofdstuk 3: maximaal ca. 40, afhankelijk van leeftijd en bijzonderheden tunnel

### Praktijkvoorbeelden

Dit handboek is opgesteld met een aantal tunnelbeheerorganisaties. Gedurende de ontwikkeling is het concept reeds toegepast voor de Maastunnel (ten tijde van de renovatie) en voor de tunnels van de gemeente den Haag (één handboek voor alle Haagse tunnels). Voor de kiltunnel wordt het handboek samengesteld tijdens de renovatie.

Indien gewenst kan aanvullende informatie over de toepassing en invulling van dit handboek bij deze tunnelbeheerorganisatie worden ingewonnen.

### Gebruik van dit template en gebruiksaanwijzing

Dit document bevat een basisindeling voor een handboek ‘ken je tunnel’ in drie hoofdstukken. die worden hierna beschreven. Per paragraaf is een toelichtende tekst opgenomen; dat is de handleiding voor het gebruik van dit template.

## Tunnelpaspoort

### Het verhaal van de tunnel

#### Inleiding

Beschrijf hier kort:

      - Waar de tunnel ligt;

      - wie de eigenaar is;

      - of het een weg-, spoor-, trein-, tram- of anderszins tunnel betreft.

#### Aanleiding van de tunnel

Beschrijf hier wat oorspronkelijk de aanleiding was om de tunnel aan te leggen. Betrof het een nieuwe onderwaterverbinding? of betreft het juist een landtunnel om de leefbaarheid in de stad te verbeteren? Beschrijf naast de aanleiding ook kort de context waarbinnen de aanleg destijds heeft plaatsgevonden.

      - Wie was initiatiefnemer en wie de opdrachtgever?

      - Wat waren reeds vaststaande uitganspunten, randvoorwaarden en bijzonderheden?

      - Welke relevante en essentiële besluiten zijn genomen?

      - Welke mensen (ook t.a.v. beheer en onderhoud) en middelen zijn beschikbaar gesteld?

#### Functies van de tunnel

Beschrijf hier de functies van de tunnel. Betreft het een weg- of een spoortunnel? kent hij bijzondere voorzieningen ten aanzien van langzaam verkeer, fietsers en voetgangers? Heeft de tunnel nog een functie in het voorzien van doorgang voor nutsvoorzieningen (hoofdtransportleidingen voor gas, elektriciteit of water)? Heeft de tunnel nog aanvullende functies vanwege zijn ligging in bijvoorbeeld stedelijke omgeving (verbinden van doorspleten stadsdelen, faciliteren van sportvelden op het tunneldak, etc.)?

#### Bouwhistorie van de tunnel

Geef hier een beknopte beschrijving van de initiële bouw van de tunnel en het historisch perspectief. Wanneer is de tunnel gebouwd? Noem eventueel ook belangrijke mijlpalen, zoals een grootschalige renovatie. Een uitgebreider overzicht met historische gebeurtenissen volgt in hoofdstuk 3 van dit handboek.

#### Beleving van de tunnel

Beschrijf hier hoe de tunnel door de gebruikers, omwonenden en andere stakeholders wordt beleefd. Wordt hij als vriendelijk of gevaarlijk ervaren? Biedt hij comfort of overlast? Is de bediening eenvoudig of complex? kent hij vele medestanders of tegenstanders?

#### Bijzondere feiten van de tunnel

Beschrijf hier kort bijzondere feiten van de tunnel. dit kan allerhande zaken betreffen, zoals de bouw- wijze, de voorzieningen, de organisatie of de ligging. Met name bijzonderheden in ontwerpbesluiten, bezuinigingen, afwijkingen ten aanzien van wet- en regelgeving, afwijkingen/bijzonderheden in het gebruik, eventuele monumentale status of industrieel erfgoed, etc. zijn relevant om hier te beschrijven.

Figuur 1.1 / Voor de oostelijke toerit van de Kiltunnel is er een kantoorgebouw naast het tolplein. (Foto: Vincent Basler)

### Objectbeschrijving

#### Algemeen

Beschrijf hier het tunnelobject met zijn kenmerken zoals het aantal verkeersbuizen, lengte, hoogte, breedte, aantal rijstroken, aanwezigheid middentunnelkanaal, etc. Beschrijf ook bijzonderheden als bodemgesteldheid, gebruik van het tunneldak in stedelijke omgeving, etc.

#### Tracé

Beschrijf hier het tracé waarin de tunnel zich bevindt. Geef daarbij ook aan wat voor type (spoor)weg het betreft en wat dit betekent voor de tunnel.

#### Alignement

Beschrijf hier het alignement van de tunnel. Neem eventueel een schets van het lengte- en dwarsprofiel op. Geef de ligging aan van zaken als dienstgebouwen, waterkelders, blusbassins, etc.

#### Toeritten, afritten, dienstwegen

Beschrijf hier kort de ligging van toeritten en dienstwegen. Neem bijvoorbeeld eventuele afwijkingen op ten aanzien van wet- en regelgeving (bv. de ‘tien-secondenregel’), gebruik van dienstwegen, etc.

#### Dienstgebouwen

Beschrijf hier de ligging en de bereikbaarheid van de dienstgebouwen. Geef daarbij ook bijzonderheden aan ten aanzien van de functies en het gebruik. Geef bijvoorbeeld aan of een dienstgebouw is ingericht voor functies als lokale bediening, huisvesting van de onderhoudsaannemer, kantoorruimte, etc.

#### Veiligheidsconcept

Beschrijf hier het algehele veiligheidsconcept van de tunnel. Hoe wordt de veiligheid van de wegge- bruiker in de basis geborgd? Beschrijf hier kort de vluchtroute vanaf de locatie van de weggebruiker, via vellige ruimt(en) tot aan de opstelplaats(en). Verduidelijk dit indien nodig/mogelijk met een tekening. Beschrijf tevens het principe van het creëren van de veilige ruimte (wel/geen overdruk).

Beschrijf daarnaast kort hoe het aanvalsprincipe van de openbare hulpdiensten in zijn werk gaat (bv. een- of tweezijdig aanrijden, met tankautospuit of snel interventievoertuig, etc.).

#### Bediening

Beschrijf hier waar en door wie de bediening en bewaking van de tunnel plaatsvindt. Geef aan of het een specifieke bediening voor deze tunnel is of dat hij bediend wordt vanuit een samenstel van tunnels en/of andere objecten vanuit een verkeerscentrale. Geef bijzonderheden aan zoals specifieke bedien- systemen, camerasystemen, personele zaken (eigen organisatie of uitbesteed), etc.

### Bouwwijze

#### Tunnel

Beschrijf hier de bouwwijze van de tunnel. Is deze geboord? Middels ‘cut and cover’ gebouwd? Bestaat hij uit afgezonken elementen? of is hij op een andere wijze gebouwd? Hoe zijn de voegovergangen gerealiseerd (inclusief sluitvoeg) en hoe zijn het middentunnelkanaal of de doorsteken gerealiseerd? Is er sprake van noodzakelijke dekking op de tunnel?

Beschrijf hier ook bijzonderheden en onvolkomenheden vanuit de bouw, waaronder:

      - Aanwezigheid kanteldijken

      - Aanwezigheid onderloopsheidschermen

      - Bijzonder damwandconstructies, waaronder ankerschermen

      - Achtergebleven damwanden

      - Achtergebleven hulpconstructies, bekistingen, etc.

      - Bewuste lek(ken) om bevriezing voegen te voorkomen

      - Bijzonderheden wanden, bv. in verband met reflectie (tegels, beplating, coating)

      - toegepaste milieubelastende stoffen (asbest, chroom6, PCB/s)

      - Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp (omvang en aantal kelders, extra drains, extra pompcapa- citeit, etc.)

#### Fundering van de tunnel

Beschrijf de wijze van funderen van de tunnel. Is deze gefundeerd op staal, middels trekpalen, drukpalen of anderszins?

#### Tunnelmonden

Beschrijf hier hoe de tunnelmonden eruitzien en hoe deze gebouwd en gefundeerd zijn. Zijn er nog bijzonderheden ten aanzien van ontwerp, architectuur, vergunningen, interactie met de weggebruiker of de omgeving, of anderszins? Zijn er wel of geen rookmuren gerealiseerd? Zijn antiblinderingsmaat- regelen getroffen en hoe zien deze eruit?

Figuur 1.3 / De Maastunnel in Rotterdam is in 2017-2019 grondig gerenoveerd. Onder meer de bestaande rijvloeren zijn verwijderd en vervangen door nieuwe. Ook zijn er veel nieuwe tunneltechinsche installaties aangebracht. (Foto: Carel van Hees)

#### Vluchtroute

Beschrijf hier de bouwwijze van de vluchtroute inclusief de veilige ruimten. Geef hier ook eventuele bijzonderheden aan ten aanzien van vlucht- en/of  kopdeuren.

#### Toeritten en dienstwegen

Beschrijf hier de bouwwijze en bijzonderheden van de toeritten en dienstwegen (damwandkuip, ankerschermen, frontwanden, onderloopsheidschermen, groutankers, etc.). Hoe zijn ze aangelegd en welke bijzonderheden zijn daarover te melden (bijvoorbeeld toeritverwarming)?

#### Gebouwen

Beschrijf hier de bouwwijze en bijzonderheden van de dienstgebouwen en eventueel andere gebouwen en/of ruimten. denk hierbij ook aan wijzigingen tijdens de bouw (verplaatsing of wijziging bedienlocatie, gewijzigde indeling technische ruimten, uitbreiding pompcapaciteit, etc.), maar ook aan zaken als architectuur, duurzaamheid, toepassing bijzondere materialen, etc.

#### Waterhuishouding

Beschrijf hier de waterhuishouding binnen en buiten de tunnel. denk hierbij aan onderwerpen  zoals:

      - Binnen de tunnel

        - opvangkelders, inclusief de scheiding schoon en vuil water (first flush)

        - Goten, kolken en rioolstelsel

        - Afvoersysteem (riool en/of oppervlakte water)

        - sifonconstructie tussen verkeersbuizen

        - Zandvang

        - Berekeningsbasis voor de dimensionering van de buffercapaciteit

      - Buiten de tunnel

        - drainagesysteem

        - folie constructie(s)

        - Grindkoffers

        - Aanwezige bronnen

#### Overige

Beschrijf hier overige bijzonderheden ten aanzien van de bouwwijze en huidige situatie van de tunnel. denk hierbij aan bijzonderheden ten aanzien van bouwwerken direct nabij of op de tunnel, de aan- wezigheid van een calamiteitenvijver voor bluswater, etc. Maar ook aan bekende feiten ten aanzien van schades tijdens de bouw, opgetreden deformatie, degradatie, ontstane schades tijdens het gebruik, lekkages, verzakkingen, bijzondere kabelloop, etc.

### Voorzieningen

#### Tunneltechnische installaties

Geef hier een kort overzicht van de aanwezige tunneltechnische installaties. doe dit compact, bijvoor- beeld in tabelvorm. Geef vervolgens eventuele bijzonderheden aan per installatie of onderdeel.

#### Verkeerstechnische installaties

Geef hier een kort overzicht van de aanwezige verkeerstechnische installaties. doe dit compact, bij- voorbeeld in tabelvorm. Geef vervolgens eventuele bijzonderheden aan per installatie of onderdeel.

#### Bediening / verkeerscentrale

Beschrijf hier de wijze van bediening en de locatie daarvan. Geef aan welke technische installaties hier- voor beschikbaar zijn en welke functionaliteiten centraal en lokaal beschikbaar zijn.

#### Installaties van derden

Beschrijf hier welke installaties van derden aanwezig zijn in de tunnel, dienstgebouwen of technische ruimten. denk hierbij aan installaties van mobieletelefonieproviders, nutsbedrijven (inkooppunt elek- triciteit, gas, water, telefonie, internet, glasvezel), C2000-apparatuur,  etc.

#### Overige voorzieningen

Beschrijf hier de eventueel aanwezige overige bijzondere voorzieningen. denk hierbij aan liften, rol- trappen, installaties voor toezicht voetgangers, fietsers, langzaam verkeer, etc.

Beschrijf in deze paragraaf ook bijvoorbeeld tijdelijke voorzieningen, niet of niet volledig functionerende systemen, specifieke mogelijkheden dan wel beperkingen, etc.

#### Brandwerendheid

Beschrijf hier de brandwerendheid van de tunnel en licht kort toe:

      - welke brandkromme gehanteerd wordt (koolwaterstofkromme, RWs-brandkromme, etc.);

      - of hittewerkende bekleding is toegepast en zo ja, op welke locaties en in welke uitvoeringsvorm (meegestort, later aangebrachte beplating, etc.);

      - of extra maatregelen/voorzieningen in het kader van brandwerendheid zijn getroffen.

### Certificeringen

Geef hier een kort overzicht van geldende certificeringen. denk hierbij aan de brandblussystemen en brandblusmiddelen, inbraak- en branddetectie dienstgebouwen en dienstgang,  etc.

### Vergunningen

Geef hier een overzicht van de van toepassing zijnde vergunningen. denk hierbij aan de openstellings- vergunning, gebruiksvergunningen, lozingsvergunning, etc. Geef hierbij kort de bijzonderheden in de voorwaarden van de vergunning aan.

### Overige bijzonderheden

Zijn er nog andere bijzonderheden? Bijvoorbeeld ten aanzien van betrokken stakeholders, bouwtech- nische zaken, ontwerpbesluiten, besparingen, mankementen? Beschrijf deze zaken hier, zodat ze vastliggen voor anderen.

### Overzicht bijlagen en referenties

Geef hier een overzicht van de, voor dit hoofdstuk, relevante documenten en dossiers, inclusief de vindplaats en referentie. denk hierbij aan documenten zoals het tunnelveiligheidsdossier, tunnelarchief, veiligheidsbeheerplan  en/of  veiligheidsmanagementplan.

Indien dit hoofdstuk van het handboek ‘ken je tunnel’ wordt voorzien van specifieke verdiepende bijlagen, som deze dan hier op.

## Tunnelbeheer

### Assetmanagement

#### Visie, strategie, planvorming

Geef hier kort weer wat de visie en strategie is ten aanzien van de instandhouding van de tunnel. Zijn deze visie en strategie specifiek voor deze tunnel of zijn ze gelijk aan die voor ander areaal van de beheerorganisatie?

Hoe vindt de planvorming van het assetmanagement, het beheer en het onderhoud plaats?

#### Huidige situatie

Beschrijf hier de huidige situatie ten aanzien van het beheer van de tunnel. Zijn er nog organisatorische aspecten in ontwikkeling? Is alles geborgd? Wordt nog gewerkt aan implementatie, verbeteringen en/ of veranderingen? Is de ambitie helder en gerealiseerd, of is nog een groeitraject voorzien?

#### Uitgangspunten

Beschrijf hier de specifieke uitgangspunten voor het beheren van de tunnel. Wordt gestuurd op concrete prestatie-eisen? Wordt gestuurd vanuit budgetten? Wat zijn uitgangspunten, kansen en bedreigingen ten aanzien van geplande en ongeplande tunnelafsluitingen,  etc.?

#### Methodisch kader

Beschrijf hier conform welk methodisch kader de tunnel in stand wordt gehouden. Wordt een vaste methodiek gehanteerd (bv. RCM, VdM, ProBo)? In welke mate wordt deze methodiek gehanteerd en welke bijzonderheden gelden hierbij?

#### Informatiebeheer en informatiesystemen

Beschrijf hier hoe met informatie wordt omgegaan. Wie is eigenaar van welke informatie? Wie levert aan? Hoe wordt de kwaliteit van informatie geborgd? Welk informatiesystemen en/of onderhouds- management-systemen worden gebruikt en wie is daarvoor verantwoordelijk?

### Tunnelbeheerorganisatie

#### Positionering tunnelbeheer in lijnorganisatie

Beschrijf hier kort de tunnelbeheerorganisatie en met name de positionering in de lijnorganisatie. Welke functionarissen maken deel uit van de tunnelbeheerorganisatie en hoe zijn ze ingebed in de lijnorganisatie? Wat doet de beheerder zelf en wat laat hij over aan andere afdelingen, divisies en marktpartijen? Wordt het beheer volledig zelf uitgevoerd of wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld een ‘managing agent’-contract of anderszins uitbesteding van beheertaken?

#### Betrokkenheid tunnelbeheer in projecten

Beschrijf hier hoe de tunnelbeheerorganisatie betrokken is bij projecten. dit betreft zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en functionele wijzigingen. Geef aan hoe de koppeling tussen projecten en beheer is georganiseerd en hoe verantwoordelijkheden zijn belegd.

#### Tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte

De tunnelwet verlangd de aanstelling van (minstens) een tweetal rollen, te weten de tunnelbeheerder en de veiligheidsbeambte. Beschrijf hier welke functionarissen deze rollen vervullen en hoe de rollen verankerd zijn in de organisatie.

#### Bevoegd gezag

Beschrijf hier kort wie het bevoegd gezag is van de tunnel. Geef daarbij aan of het bevoegd gezag taken mandateert aan een omgevingsdienst en of gebruikgemaakt wordt van (externe) adviseurs.

#### Processen en functionarissen

Het beheer van de tunnel wordt door een aantal functionarissen uitgevoerd. Zij volgen processen zoals: opstellen onderhoudsplannen, verandermanagement, storingsafhandeling, programmering,   etc.

Beschrijf hier kort welke processen zijn ingericht en wie (functionaris) daarvoor verantwoordelijk zijn.

#### Organisatiemodel

Beschrijf hier het organisatiemodel. Neem bij voorkeur een organigram op. Geef daarin weer hoe de organisatie van tunnelbeheer is vormgegeven en hoe deze aansluit op de lijnorganisatie.

### Veiligheidsfilosofie

Beschrijf hier de beknopt de veiligheidsfilosofie voor de tunnel. Naast veiligheid voor de weggebruiker (tunnelveiligheid) dient hierbij ook gedacht te worden aan informatiebeveiliging, objectbeveiliging en het borgen van integrale veiligheid waaronder ook arboveiligheid. Beschrijf hierbij naast structuur- elementen ook cultuurelementen.

### Veiligheidsorganisatie

#### Bediening

Beschrijf hier kort de bedienorganisatie en de bijbehorende bedienfilosofie. Wordt de tunnel continu bewaakt en geobserveerd of wordt reactief gehandeld op basis van signalen? Heeft een bedienaar de verantwoordelijkheid voor enkel deze tunnel of voor meerdere? Is hij enkel verantwoordelijk voor de bediening en bewaking of is hij daarnaast de ‘regisseur’ tijdens incidenten en calamiteiten? Heeft

de bediening naast de basistaken ook nog aanvullende/andere taken zoals verkeersmanagement, tol-inning, etc.?

Figuur 2.1 / De tolbeambten van de Kiltunnel beschikken over een bedieningsruimte waarmee ze de hele tunnel kunnen overzien en waar nodig kunnen ingrijpen. (Foto: Vincent Basler)

#### Weg- en/of tunnelinspecteur

Beschrijf hier de rol van weg- en/of tunnelinspecteur en hoe deze belegd is. Was zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden en mandaten? Hoe is de interactie met de bediening en de beheerder? Wordt gewerkt in 24x7-diensten of (deels) op basis van  oproepbaarheid?

#### Veiligheidsregio

Beschrijf hier welke veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de repressie tijdens incidenten en calami- teiten. Indien meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, geef dan de taak- en rolverdeling aan.

#### Overige betrokken organisaties

Beschrijf hier de overige betrokken organisaties. denk hierbij aan het bevoegd gezag (o.a. zesjaarlijkse inspectie), waterschap, drinkwaterbedrijf, transportondernemingen, industriële partners, etc. denk hierbij ook aan organisaties, waaronder nutsbedrijven, die mogelijk gebruikmaken van de tunnel als (leidingen)corridor.

### Instandhoudingsstrategie

#### Preventief onderhoud (gepland)

Beschrijf hier beknopt hoe het preventief onderhoud en gepland onderhoud worden voorbereid, uit- gevoerd en gerapporteerd. Hoe worden onderhoudsvensters vastgesteld en welke partijen zijn hierbij betrokken? Wat zijn werkbare tijdsvensters: wordt enkel in de nachtelijke uren gestremd om werk- zaamheden te verrichten of ook overdag?

#### Correctief onderhoud en faaldefinities (storingen)

Beschrijf hier beknopt het proces van correctief onderhoud. Hoe verloopt het proces van storingen signaleren, melden, analyseren, oplossen en afmelden? Bestaat er een proces van storingsanalyse, probleemmanagement (repeterende storingen en/of omvangrijke complexe storingen)? Wordt onderscheid gemaakt tussen functieherstel en definitief herstel? Beschrijf het minimum veilig- heidsniveau bij storingen (in de vorm van faaldefinities; wat is er per voorziening minimaal nodig  aan functionaliteit om nog te kunnen spreken van 'veilig'?) inclusief compenserende en/of risico- reducerende maatregelen en  gedoogtermijnen.

#### Inspecties

Beschrijf hier welke inspecties worden uitgevoerd en met welke reden. dit betreft onder andere wettelijk verplichte inspecties (bv. van brandblusmiddelen en brandmeldinstallaties), toestandsinspecties, gerichte technische inspecties bij storingen en/of schades, schouw, etc. Beschrijf hier ook het proces van de opvolging van inspectieresultaten.

#### Functionele testen

Beschrijf hier welke functionele testen periodiek worden uitgevoerd. Beschrijf daarbij kort het doel, de aanpak en de frequentie van deze testen. denk hierbij aan het functioneel testen van veiligheids- kritische functies, bedrijfstoestanden (calamiteitenbedrijf, evacuatiebedrijf), inschakelen ventilatie, overdruk, etc.

#### Certificeringen

Beschrijf hier welke systemen, componenten en/of bouwdelen voorzien zijn van een certificaat. Geef daarbij aan voor welke certificeringen periodieke her-certificering noodzakelijk is. denk hierbij aan brandblusmiddelen en -installaties, brand- en inbraakdetectiesystemen. Maar ook aan milieubelas- tende middelen of materialen, bemonsteringen, etc.

#### Garanties

Beschrijf hier kort welke garanties nog van toepassing zijn en waar de details ten aanzien van looptijd, voorwaarden, beperkingen, etc. vindbaar zijn. Veelal zal dit een verwijzing naar een garantieregister of garantie-databank betreffen. Beschrijf hier eventuele bijzonderheden ten aanzien van  garanties.

#### Rapportages en informatievoorziening

Beschrijf hier kort de wijze van rapporteren en informatievoorziening, zowel intern als van en met marktpartijen, bevoegd gezag en stakeholders.

#### Bediening tijdens onderhoud

Beschrijf hier hoe de bediening en bewaking tijdens onderhoud plaatsvindt. Wie is daarvoor verant- woordelijk en wie voert het uit? Is dat de reguliere bedienorganisatie onder de verantwoordelijkheid van de tunnelbeheerder? of gaat deze verantwoordelijkheid over naar de opdrachtnemer voor de instandhouding? Hoe vindt dan het overdrachtsproces plaats?

### Instandhoudingsorganisatie

#### Tunnelbeheer

Beschrijf hier de rol van de tunnelbeheerorganisatie in het dagelijkse onderhoud en de langetermijn- instandhouding. Geef aan wat de tunnelbeheerorganisatie zelf doet en wat ze uitbesteedt aan de markt en/of andere onderdelen van de eigen organisatie.

#### Opdrachtnemer instandhouding

Beschrijf hier de organisatie, verantwoordelijkheid en aanpak van de opdrachtnemer voor de instand- houding. Wat is de omvang van het werk, aanpak en verantwoordelijkheid? Hoe is de organisatie ingericht en hoe is deze verbonden met de tunnelbeheerorganisatie?

#### Overige betrokken partijen

Beschrijf hier de overige bij de instandhouding betrokken partijen en de wijze waarop zij georganiseerd zijn. denk hierbij aan specifieke specialistische bedrijven, leveranciers, adviseurs, etc.

### Overlegstructuur

#### Operationeel overleg

Beschrijf hier de operationele overleggen die plaatsvinden tussen de eigen operationele organisatie en de ingeschakelde marktpartijen, waaronder de opdrachtnemer voor de instandhouding, specifieke specialisten en leveranciers.

#### Beheeroverleg

Beschrijf hier de interne beheer-overleggen. dit kunnen meerdere overleggen zijn op verschillende niveaus binnen de eigen organisatie (tactisch, strategisch,  operationeel).

#### Veiligheidsoverleg

Beschrijf hier het veiligheidsoverleg dat gevoerd wordt tussen o.a. de beheerorganisatie, veiligheids- beambte en betrokken veiligheidsregio(‘s).

#### Overige overleggen

Beschrijf hier eventuele overige relevante overleggen.

### Programmering / financiële stromen

Beschrijf hier beknopt hoe de programmering en/of financiële stromen ten aanzien van het bouwen, beheren en renoveren van de tunnel lopen. Beschrijf hoe de benodigde financiële dekking wordt gerealiseerd en gevoed. komt deze dekking voort uit het reguliere beheerproces of vanuit periodieke inspecties, vervanging- en renovatieopgaven, investeringsplannen, etc.? Maak daarbij onderscheid in de financieringsstromen ten behoeve van CAPEX en oPEX. Geef aan welke financiële verantwoordingen (rapportages) gehanteerd worden en welke aanbestedingsregels van toepassing zijn.

### Overzicht bijlagen en referenties

Geef hier een overzicht van de, voor dit deel, relevante documenten en dossiers, inclusief de vindplaats en referentie. denk hierbij aan documenten zoals het tunnelveiligheidsdossier, tunnelarchief, veilig- heidsbeheerplan  en/of  veiligheidsmanagementplan.

Indien dit hoofdstuk van het handboek ‘ken je tunnel’ wordt voorzien van specifieke verdiepende bijlagen, som deze dan hier op.

Figuur 2.2 / In 2019 was de Haagse Koningstunnel toe aan groot onderhoud. Vrijwel alle bestaande installaties en bekabeling zijn vervangen en allerlei extra installaties zijn aangebracht om aan de veiligheidseisen te voldoen. (Foto: Frank Jansen)

## Tunneltijdlijn

### Oorsprong

Beschrijf hier de oorsprong van de tunnel. Geef aan wat het initiële bouwjaar van de tunnel is, hoe lang de bouw geduurd heeft en welke bijzonderheden hierbij relevant zijn. Voorkom hierbij dubbelingen met hoofdstuk 1 van dit handboek. Beschrijf hier vooral de historische feiten van de oorsprong van de tunnel die nu nog steeds relevant zijn om te weten (tijd, context, toenmalige situatie, financiële gege- vens, uitgangspunten, technische keuzes, ontwerpkeuzes, beperkingen, tegenvallers, schades,  etc.).

### Overzicht gebeurtenissen en mijlpalen

Geef hier een tijdlijn van de betreffende tunnel, startend bij de initiële bouw (oorsprong) en eindigend bij het heden. Geef dit grafisch op een tijdlijn of in tabelvorm weer. deze paragraaf heeft tot doel een snel overzicht te geven van relevante gebeurtenissen.

Geef op de tijdlijn de relevante mijlpalen weer, waaronder:

- Renovaties.

- significante incidenten en calamiteiten.

- Relevante opgetreden schades en uitgevoerde reparaties.

- Relevante wijzigingen in wetgeving.

- Relevante wijzigingen in de organisatie(s), het eigendom, de betrokken stakeholders.

- overige relevante gebeurtenissen zoals het verkrijgen van een monumentale status, het wijzigen van functionaliteit, het wijzigen van de klasse gevaarlijke stoffen, etc.

Naar mate de levensduur van de tunnel toeneemt, zal ook het aantal mijlpalen/gebeurtenissen toenemen. filter dan de relevante mijlpalen, zodat het overzicht behapbaar blijft. Relevantie en bijzonderheden vormen daarbij de selectiecriteria.

### Gebeurtenis 1

Beschrijf in deze paragraaf en onderliggende subparagrafen iedere gebeurtenis van de tijdlijn. Kopieer paragaaf 3.3. in zijn geheel per gebeurtenis/mijlpaal. de meest recente staat daarbij bovenaan. de onderstaande indeling en naamgeving zijn indicatief. Pas deze naar eigen behoefte  aan.

#### Inleiding

Beschrijf hier de betreffende gebeurtenis beknopt. Wat is er gebeurd, wanneer vond hij plaats, etc.

#### Aanleiding

Beschrijf hier de aanleiding van de gebeurtenis. Waarom was de gebeurtenis noodzakelijk of om welke reden trad hij op?

#### Globale planning

Beschrijf hier de globale planning/doorlooptijd van de gebeurtenis. dit is bijvoorbeeld relevant bij renovatieprojecten of projecten ten behoeve van functionele aanpassingen.

#### Omvang

Beschrijf hier de omvang (scope) van het betreffende project of beschrijf de omvang van het betreffende incident of de calamiteit.

#### Aanpak

Beschrijf hier de aanpak in geval van een project. Welke fasering werd gehanteerd en welke werkwijze ten aanzien van hinder was van toepassing (bv. enkel werken in de nachten, of volledige sluiting, buis voor buis, etc.)?

#### Bewijsvoering

Beschrijf hier hoe aantoonbaar is gemaakt dat alle wijzigingen/gerenoveerde delen voldoen aan de gestelde eisen. Welke testen, verificaties en validaties, certificeringen zijn uitgevoerd? Welke afwijkingen zijn geconstateerd en hoe dient daarmee omgegaan te worden in de exploitatiefase?

#### Aandachtspunten voor de toekomst

Beschrijf hier de aandachtspunten voor de toekomst die tijdens een renovatie inzichtelijk zijn geworden. denk hierbij aan onderwerpen als:

      - Welke zaken zijn niet gerenoveerd?

      - Welke vervangingen dienen nog te worden uitgevoerd?

      - Welke milieubelastende stoffen (asbest, pcb’s, chroom6, etc.) zijn op welke locaties verwijderd en welke/waar is dit (nog) niet gebeurd?

      - Met welke certificeringen, keuringen, metingen, bemonsteringen en overige controles moet de tunnelbeheerder de komende periode rekening houden?

      - Welke werkwijzen hebben wel goed gefunctioneerd en welke niet?

dit kunnen enerzijds ‘to do’-punten betreffen richting de toekomst. Maar anderzijds vooral ook geleerde lessen voor toekomstige projecten.

#### Overige bijzonderheden

Beschrijf hier overige bijzonderheden ten aanzien van de gebeurtenis. dit kunnen concrete feiten zijn die relevant zijn voor de toekomst, maar ook onverwachte zaken die tijdens de gebeurtenis aan het licht zijn gekomen, geconstateerde verbeterpunten, leerpunten, etc.

### Overzicht bijlagen en referenties

Geef hier een overzicht van de, voor dit deel, relevante documenten en dossiers, inclusief de vindplaats en referentie. denk hierbij aan documenten zoals het tunnelveiligheidsdossier, tunnelarchief, veilig- heidsbeheerplan  en/of  veiligheidsmanagementplan.

Indien dit hoofdstuk van het handboek ‘ken je tunnel’ wordt voorzien van specifieke verdiepende bijlagen, som deze dan hier op.

## Colofon

Uitgever

Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik  (CoB).

Van der Burghweg 1, 2628 Cs delft • gebouw de Bouwcampus Postbus 582, 2600 AN delft

085 4862 410  •  info@cob.nl  •  www.cob.nl

Auteurs

- Arie Bras (kiltunnel, voorzitter)

- Harry de Haan (Elumint/kiltunnel, voorzitter)

- Hans Janssens (CoB/doN Bureau, secretaris)

- diederik van Zanten (gemeente Rotterdam)

- Wilbert Jansen (gemeente Rotterdam)

- Mello Lindner (sweco/Maastunnel)

- Erik Meijs (gemeente den Haag)

- tom Versluijs (gemeente den Haag)

Eindredactie en opmaak

Marije  Nieuwenhuizen, CoB/Gryffin

Publicatiedatum

31 maart 2020

Coverfoto

Achtergrond: Rotterdamsebaan tijdens dag van de Bouw 2019, door Etienne Muis via flickr

Downloaden

deze publicatie is gratis te downloaden via www.cob.nl/kennisbank.

Hergebruik

teksten uit deze publicatie mogen vrij worden overgenomen, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding. Voor hergebruik van figuren en foto's dient u vooraf toestemming te vragen van de aangegeven bronhouder. Als er geen bron is vermeld, dan geldt deze publicatie als bron.

Het COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de uitgave. Toch moet niet worden uitgesloten dat er fouten of onvolledigheden in voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Het COB sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens het COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.

# Handboek 'Ken je tunnel'

Template en gebruiksaanwijzing voor een tunnelspecifiek handboek

Voor wegtunnels ligt een hoop informatie vast in (wettelijk verplichte) plannen, maar veel kennis is enkel aanwezig in de hoofden van betrokkenen. Dat betreft veelal specifieke uitgangs- punten, ontwerpbeslissingen, voorvallen, etc. Zulke bijzonderheden kunnen gebundeld worden in een handboek 'Ken je tunnel' door middel van deze template en gebruiksaanwijzing.

Het uitgangspunt van een handboek 'ken je tunnel' is om datgene vast te leggen wat een ‘goed tunnelbeheerder’ zou moeten weten. In het handboek worden vooral bijzonderheden beschreven die nergens anders zijn vastgelegd. Het doel is niet om compleet en volledig te zijn: het handboek geeft een compact overzicht van de betreffende tunnel, de toegepaste bouwwijze, aanwezige voorzieningen, belangrijke historische gebeurtenissen en de wijze waarop de exploitatie, het  beheer en de instandhouding zijn georganiseerd. Het document is daarmee een prikkel om  verder onderzoek te doen of andere archiefdocumenten te analyseren.

Een 'ken je tunnel'-handboek is eigendom van de tunnelbeheerder. Het document vormt een naslagwerk voor de tunnelbeheerorganisatie en haar stakeholders, waaronder de bedien- organisatie, de onderhoudsaannemer, de projectorganisatie(s) voor renovatieprojecten en functionele aanpassingen, etc. daarnaast vormt het handboek een goed verstrekpunt voor nieuwe medewerkers in deze organisaties. Het handboek is primair niet bedoeld voor juridische doeleinden, zoals het informeren van het bevoegd gezag, veiligheidsbeambte

of openbare hulpdiensten.

deze template is qua format en inhoud opgezet om te vullen voor één specifieke wegtunnel. Het is echter ook mogelijk om dit handboek vorm te geven voor meerdere tunnels binnen één beheerorganisatie.