Informatie en (voor)onderzoek

Convenant Leiden

# Informatie en onderzoek

## Input (trigger)

Afgestemd tracé met samenwerkende partijen.

## Wie

Nader te bepalen.

## Korte omschrijving

Deze fase is van toepassing op het ophalen van informatie bij derden en dit zal worden verwerkt in een onderzoeksrapport.

## Stappen in dit proces

- Kadastraal (eigendom en zakelijke rechten)

- KLIC-informatie

- Flora en fauna

- Milieukundig bodem- en grondwateronderzoek

- Archeologie

- Ontplofbare oorlogsresten

- Geotechnisch

- Stikstof

- Omgevingsbeïnvloeding

- Waterschappen

- Proefsleuven conform CROW400

## Output

Onderzoeksrapport.

## Doorlooptijd en/of deadline

Gemeente bepaalt.

## In de lead

Gemeente.

## IT-systemen / tooling

Verschillende systemen.

## Aanvullende informatie en/of openstaande vragen

Dit is een onderdeel van stedenbouwkundig plan.

Deze onderzoeken vinden voor de NB’s vaak pas lter in het traject plaats. Het doel van het convenant is om meer werk aan de voorkant het project te investeren, zodat de operationele fase soepeler verloopt. De gemeente zit vaak al eerder in het proces. De gemeente kan een check doen 4,5 a 6 jaar van tevoren. Als de gemeente hier potentiële vertragingen signaleert zullen de netbeheerders geïnformeerd worden.

Op de vraag welke specifieke onderzoeken relevant zijn voor de netbeheerders in de tactische fase kwamen de volgende onderwerpen naar voren:

- Milieukundig bodem- en grondwateronderzoek

- Archeologie

- Ontplofbare oorlogsresten

- Geotechnisch onderzoek

# Bijlage. Deel uit procesplaat convenant Leiden